|  | Sistema Devolución de Subvenciones Docentes |
| --- | --- |

| Proyecto / Aplicación | Sistema de Devolución de Subvenciones Docentes |
| --- | --- |
| Fecha | 06/08/2024 |
| Lugar | Edificio ARM – Salta / Gobierno Digital |
| Participantes | Gobierno Digital: Ing. María Cecilia García Ing. Rodolfo Castillo Ing. Gabriela López Educación: Vanina Juarez Fabio Cutropia |
| Autor | Ing. Gabriela López |

Temas tratados en reunión:

### Análisis de la Mecanizada

- Se analizó la mecanizada obtenida a través de la descarga e impresión del PDF correspondiente.

- Se verificó la posibilidad de obtener cada dato del entrecruzamiento con el Excel que envía Haberes, que se obtiene a través de un proceso de unificación de archivos planos y de separación en las correspondientes columnas.

- Los datos correspondientes a los conceptos liquidados a los docentes en la mecanizada se podrían obtener del Excel enviado por Haberes, a excepción de los docentes con la marca "sin haberes".

- Algunos datos como la Antigüedad indicada en la mecanizada, podrían obtenerse del archivo enviado anualmente por Germán Sgromo. Habría que obtener dicho archivo a fines de importar los datos necesarios y relacionarlos en cada docente/establecimiento/cargo.

### Inclusión de Docentes "Sin Haberes"

- Los docentes marcados como "sin haberes" deberán ser incluidos en la planta funcional.

- Se armará una nueva mecanizada a partir del cruzamiento del Excel y la planta funcional.

### Datos del Encabezado de la Mecanizada

- Se detectó la necesidad de nuevas paramétricas para los datos del encabezado de la mecanizada.

- Se deben agregar campos a las paramétricas planteadas inicialmente.

### Tipos de Mecanizadas

- Se analizaron los diferentes tipos de mecanizadas que puede enviar la provincia.

- Se solicitará un ejemplo de cada tipo de mecanizada para un análisis detallado, a fines de detectar campos faltantes o la necesidad de desarrollar nuevas estructuras paramétricas.

### Modelo de Cabecera de Liquidación

- Se planteará un nuevo modelo de Cabecera de Liquidación.

- Este modelo será el inicio de todo el proceso.

### Registro y Carga de Bajas e Inasistencias

- Se revisó cómo debería ser el registro y carga de bajas e inasistencias.

- Se busca tener los datos necesarios para iniciar el proceso de cálculo de devoluciones.

Próximos Pasos

- Se enviarán modelos de planillas Excel para que desde Educación vayan unificando los datos correspondientes a paramétricas, personas y plantas funcionales.

- Educación enviará modelos de liquidaciones correspondientes a un mismo período.

- Educación enviará modelo de recibo de sueldo para poder visualizar los conceptos.

- Se realizará una próxima reunión para analizar la carga del Excel actual y los cálculos correspondientes para poder lograr la liquidación de importes a devolver (2do Hito).

Conclusión

- Se establece un 1er Hito consistente en el desarrollo de:

  - Paramétricas

  - Plantas Funcionales

  - Importación de archivo con datos de mecanizadas

  - Módulo carga de Bajas

  - Módulo carga de Inasistencias

  - Conformación de Mecanizada a partir del cruzamiento del Excel de Haberes, Planta Funcional y Registro de Antigüedades.

- Los datos de los docentes se obtendrán del Excel de Haberes, exceptuando los "sin haberes".

- Se deberá incluir a los docentes "sin haberes" en la planta funcional.

- Se necesitan nuevas paramétricas y campos adicionales para el encabezado de la mecanizada.

- Se solicitarán ejemplos de cada tipo de mecanizada de la provincia.

- Se enviará modelo de Excel para que Educación vaya definiendo los datos paramétricos.

- Se desarrollará un nuevo modelo de Cabecera de Liquidación.

- Se definirán los procedimientos para el registro y carga de bajas e inasistencias.