|  | Sistema Devolución de Subvenciones Docentes |
| --- | --- |

| Proyecto / Aplicación | Sistema de Devolución de Subvenciones Docentes |
| --- | --- |
| Fecha | 09/08/2024 |
| Lugar | Edificio ARM – Salta / Gobierno Digital |
| Participantes | Gobierno Digital: Ing. María Cecilia García Ing. Rodolfo Castillo Ing. Verónica Uriarte Ing. Gabriela López Educación: Laura Vidal Vanina Juarez Fabio Cutropia |
| Autor | Ing. Gabriela López |

Temas tratados en reunión:

Revisión de Definiciones Previas

- La reunión se convocó de urgencia a raíz de observaciones realizadas por el referente de Educación tras la recepción de la minuta de la reunión del 06/08/2024, que contenían las definiciones acordadas con los referentes presentes.

- Se identificaron discrepancias entre lo discutido en la reunión del 06/08/2024 y los datos disponibles en los archivos recibidos.

Datos necesarios para la Mecanizada

- Se resolvió que la mecanizada, para ser obtenida a través del sistema a desarrollar, debe contener exactamente los mismos datos que el PDF descargado de Provincia.

- Se identificaron los siguientes datos faltantes en los archivos planos actuales:

- Antigüedad

- Cantidad de Horas de cada Docente

- Docentes sin Haberes

Contacto con Provincia

- Se acordó que como primer paso, se contactará a la Provincia, a través del contacto que proporcionará la gente de Haberes, para solicitar la posibilidad de enviar archivos con los datos mencionados.

- De ser posible el envío de nuevos archivos con la información requerida, Haberes deberá adaptar su proceso actual para manejar archivos con columnas adicionales y así generar el Excel final que se importará al sistema.

Posibles Escenarios

- De no ser posible que Provincia modifique los archivos para incluir los datos requeridos, se convocará a una nueva reunión para definir los pasos a seguir.

Próximos Pasos

- Obtener el contacto con Provincia

- Solicitar la inclusión de los datos necesarios en el archivo plano que envían: Antigüedad, Cantidad de Horas de cada Docente, Docentes sin Haberes.

Conclusión

- La mecanizada deberá contener los mismos datos que el PDF de Provincia para ser compatible con el sistema a desarrollar.

- Es crucial obtener los datos de Antigüedad, Cantidad de Horas y Docentes sin Haberes que actualmente no están en los archivos planos.

- Se realizará una solicitud formal a Provincia para la modificación de los archivos enviados.

- Haberes deberá adaptar su proceso para manejar los nuevos formatos de archivo.

- En caso de no poder obtener los datos adicionales, se convocará una nueva reunión para determinar la estrategia a seguir.